# Abstrakti

# Johdanto
Usability is considered to be one of the most important quality factors for Web applications, along with others such as reliability and security (Offutt).

# Käyttäjän huomioiminen suunnittelussa
Ohjelmistot tarjoavat käyttäjälleen tietyn rajapinnan, jota käyttää. Käyttäjän suorittaessa tehtäviä sovelluksen avulla, käyttäjä ja systeemi ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Ohjelmistotuotannossa järjestelmä nähdään kuitenkin herkästi kokoelmana toiminnallisuuksia. Nämä toiminnallisuudet ja niihin liittyvät käsitteet pyritään mallintamaan loogisesti ja teknisesti järkevällä tavalla. Sovellusarkkitehti pyrkii abstraktoimaan käsitteet ja toiminnallisuudet koneen käsittelytapaan sopivaan malliin. Tämä saattaa luoda käyttäjälle vieraita rinnastuksia. Esimerkiksi yrityksellä ja henkilöllä voi molemmilla olla nimi ja osoite, mutta käyttäjän mielessä näillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, kun taas järjestelmässä ne voivat olla periytetty samasta kantaluokasta. Toisaalta käyttäjän mielikuvissa lähellä toisiaan olevilla käsitteillä ei järjestelmän kannalta ole välttämättä muuta yhteistä kuin sijainti. Jos järjestelmän ja käyttäjien vuorovaikutukseen ei kiinnitetä huomiota, järjestelmät suunnitellaan tyypillisesti toteuttamaan kasa toimintoja ja vaikka tämä lähestymistapa voi olla insinöörityön näkökulmasta tehokas, tehokkuus saavutetaan usein järjestelmän käyttäjien kustannuksella [Interaction design -beoynd human-computer interaction].
Ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus (HCI) on osa suurempaa kokonaisuutta [Interaction design -beoynd human-computer interaction], jonka juuret juontavat tehdastyön tehokkuuden parantamisen tutkimiseen 1900 -luvun alussa (Grudin, 2012)⁠. Ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimisen tarve alkoi kasvaa tietokoneiden siirtyessä 80-luvulla yhä enemmän suuren, kouluttamattoman yleisön käytettäväksi (Grudin, 2012)⁠. Teknologisen kehityksen myötä 1990-luvulla tultiin pisteeseen, jossa tuli realistiseksi ajatukseksi kehittää sovelluksia kaikille ihmisille [beoynd hci]. Teknologinen kehitys on jatkunut edelleen tietokoneiden siirryttyä yhä enemmän myös kodinkoneisiin ja mukanamme kantamiin laitteisiin. Nykyisin vuorovaikutus tietokoneiden kanssa on niin arkista, ettemme välttämättä edes ymmärrä käyttävämme tietokoneita. Vuorovaikutuksen lisäätyminen ja arkipäiväistyminen on tehnyt hyvästä suunnittelusta ja suunnittelumenetelmien käytöstä yhä tärkeämpää. (Meneekö vähän ohi fokuksen?)
## Ihmiskeskeinen suunnittelu
Ihmiskeskeinen suunnittelu (HCD = human-centered design) on vallitseva lähestymistapa HCI -kehitykseen(Kuusinen, 2015)⁠ . Ihmiskeskeisen suunnittelun lisäksi käytetään myös sisällöltään lähes vastaavaa termiä käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UCD = user-centered design). Termejä käytetään tässä työssä samassa merkityksessä, samoin kuin useissa työssä käytetyissä lähteissä(Kujala et al., 2011)⁠(Leppänen, 2016)⁠ Ihmiskeskeinen suunnittelu on määritelty ISO 9241 -standardissa vuodelta 2010, jossa on ohjeita ihmiskeskeisten suunnittelumenetelmien käyttöön tietokonepohjaisia vuorovaikutteisia järjestelmiä varten koko systeemin elinajalle. Standardi määrittelee ihmiskeskeisen suunnittelun vuorovaikutteisten systeemien kehittämisen lähestymistavaksi, jonka tavoitteena on tehdä järjestelmistä käytettäviä ja hyödyllisiä keskittymällä käyttäjiin, heidän tarpeisiinsa ja vaatimuksiinsa. Suunnittelussa otetaan huomioon inhimilliset tekijät, ergonomia, tietämys käytettävyydestä ja käytettävyystekniikat. (ISO 9241-210:2010)
Standardi määrittelee kuusi yleistä ihmiskeskeisen suunnittelun periaatetta, jotka eivät liity mihinkään erityiseen kehityssyklin vaiheeseen, 1) suunnittelu pohjautuu käyttäjien ja tehtävien vaatimukset hyvään ymmärtämiseen 2) käyttäjät osallistuvat kehitykseen suunnittelun ja kehitystyön aikana, 3) käyttäjäkeskeinen evaluaatio ohjaa ja hioo suunnitteluratkaisuja ( the design is driven and refined by user-centred evaluation), 4) suunnitteluratkaisuja iteroidaan 5) suunnittelussa huomioidaan koko käyttäjäkokemus ja 6) suunnittelussa käytetään poikkitieteellisesti useiden eri sovellusalueiden menetelmiä ja näkökulmia. Standardin ytimenä on käyttäjäkeskeisten suunnitteluaktiviteettien esittely. (Jokela et al., 2003)⁠
Prosessi alkaa ihmiskeskeisen suunnittelun tarpeen tunnistamisesta. Tämän jälkeen siirrytään luomaan iteroimalla ratkaisua, joka tyydyttää sekä käyttäjän, että organisaation vaatimukset. Iteraatiosyklissä on neljä vaihetta. Ensimmäiseksi täytyy ymmärtää ja täsmentää käyttökonteksti. Tämä tarkoittaa käyttäjän ja käyttöympäristön tuntemista, sekä käyttäjän tehtävien tuntemista.(Kujala et al., 2011)⁠ Oleellista tietoa käyttäjistä voi olla esimerkiksi käyttäjien taidot, koulutus ja kokemus. Sovelluksesta riippuen myös käyttäjän fyysisillä ominaisuuksilla, tavoilla, mieltymyksillä ja muilla kyvyillä voi olla merkitystä. Jos on tarpeellista käyttäjien ominaisuudet voidaan määritellä käyttäjätyypeittäin. Esimerkiksi sovelluksen ylläpitäjällä voi olla erilaiset taidot kuin sovelluksen loppukäyttäjällä. Käyttäjien tehtävistä pitäisi tietää myös tehtävän kesto ja se kuinka usein tehtävää suoritetaan. Lisäksi kuvauksesta tulisi käydä ilmi käyttäjän lopulliset tavoitteet, miksi käyttäjä käyttää järjestelmää. Tehtäviä ei tulisi kuvailla pelkästään sovelluksen toiminnallisuuksien tai ominaisuuksien kautta. Käyttöympäristöön kuuluu käytettyjen laitteiden ja ohjelmistojen lisäksi myös fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, jossa tuotetta tullaan käyttämään. Käyttöympäristön kannalta oleellisia voivat olla myös tuotteen käyttöön liittyvät lait tai kulttuuriset tekijät. [ISO-standardi]
Seuraavaksi määritellään käyttäjän ja organisaation vaatimukset. Vaatimuksissa tulisi määritellä käyttäjät ja muut suunnitteluun oleellisesti liittyvät henkilöt, esittää selkeästi ihmiskeskeiset suunnittelutavoitteet ja priorisoida vaatimukset, Vaatimuksia tehtäessä tulee ottaa huomioon useita erityyppisiä asioita käyttäjien suorittamien tehtävien lisäksi, kuten lainsäädännöstä tulevat vaatimukset, liiketoiminnan asettamat vaatimukset, ylläpidettävyys ja käyttäjien koulutus. Tuotteen käytettävyydelle määritellään vaatimusten pohjalta onnistumiskriteerit. Kriteerit määritellään käyttäjän tehtävittäin. Esimerkkinä voisi olla kriteeri, että kuinka nopeasti tyypillinen käyttäjä pystyy tallentamaan lisäämänsä tiedot. Kriteerien tulee olla sellaisia, että niiden toteutumista voidaan mitata. Kerätyt vaatimukset ja niiden onnistumiskriteerit varmistetaan käyttäjiltä. Myös riittävästä dokumentaatiosta tulee huolehtia.(Kujala et al., 2011)⁠ Standardi]
Kuva: Kuusisen vättäri
Seuraavassa vaiheessa tuotetaan suunnitteluratkaisut kerätyn tiedon pohjalta. Viimeisessä iteraation vaiheessa suunnitteluratkaisut evaluoidaan luotuja vaatimuksia vasten. Jos suunnitteluratkaisu ei täytä vielä vaatimuksia, aloitetaan seuraava iteraatiosykli. Iterointia jatketaan, kunnes vaatimukset on saavutettu. []
Ihmiskeskeisen suunnittelun filosofia on yksinkertainen: käyttäjät tietävät parhaiten omat tarpeensa, tavoitteensa ja mieltymyksensä [Designing for interaction] Suunnittelijan tehtäväksi jää selvittää ne ja suunnitella käyttäjien tarpeet täyttäviä järjestelmiä. Endsleyn (2016) mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että käyttäjiltä kysyttäisiin, että mitä he tarvitsevat ja sen antamista käyttäjille. Ensinnäkin käyttäjät tietävät usein vain osittain, mitä he haluavat verrattuna nykytilanteeseen. Käyttäjillä on yleensä myös hyvin rajoittunut käsitys siitä, kuinka nämä tarpeet voidaan tehokkaasti toteuttaa käyttöliittymässä. Lisäksi Endsleyn mukaan useimmilla systeemeillä on useita eri käyttäjiä, joilla on kaikilla omat käsityksensä siitä, mitä he haluaisivat toteutettavan järjestelmään. Tuloksena on suunnitteluratkaisuja, jotka ovat tyypillisesti satunnaisia ja epäsäännönmukaisia käyttöliittymässä. Lisäksi Endsley huomauttaa, että useita suunnitteluvirheitä ei huomata. (Endsley, 2016)⁠
## Käytettävyys ja käyttäjäkokemus
Jotta voitaisiin ymmärtää, mitä käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla haetaan, on hyvä ymmärtää peruskäsitteet käytettävyys ja käyttäjäkokemus. Käytettävyys on yksi ohjelmiston laadullinen
ominaisuus samoin kuin toimivuus, tehokkuus tai ylläpidettävyys(Kujala et al., 2011)⁠ . Määriteltäessä ohjelmiston laatuvaatimuksia, myös käytettävyysvaatimukset tulisi määritellä.
 Käytettävyys määritellään ISO-9241-standardin mukaan sinä “vaikuttavuutena, tehokkuutena ja tyytyväisyytenä, joilla palvelulle määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet tietyssä ympäristössä”. Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä tarkkuutta ja täydellisyyttä, millä käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet. Tehokkuudella tarkoitetaan sitä kuinka paljon resursseja tavoitteiden saavuttamiseen joudutaan käyttämään. Tyytyväisyydellä tarkoitetaan käyttäjän tyytyväisyyttä laitteen tai järjestelmän käyttöön, vuorovaikutuksen sujuvuuteen ja saavutettuihin tuloksiin. (ISO-standardi 9241-11, 1998)
Toinen suosittu käytettävyyden määritelmä on alan pioneerin Jacob Nielsenin () määritelmä, joka jakaa käytettävyyden viiteen eri komponenttiin:
1) opittavuus, eli kuinka helppoa käyttäjien on suorittaa tavallisia toimenpiteitä ensimmäisellä käyttökerralla,
2) tehokkuus, eli kuinka nopeasti käyttäjät, jotka ovat oppineet käyttämään järjestelmää, pystyvät suoriutumaan tehtävistään,
3) muistettavuus, eli kuinka nopeasti käyttäjät pystyvät käyttämään järjestelmää jälleen tehokkaasti tauon jälkeen,
4) kuinka paljon virheitä käyttäjät tekevät, kuinka vakavia nämä virheet ovat ja kuinka helppo niistä on toipua,
5) kuinka miellyttävää käyttö on.
Nielsen (1995) on myöhemmin täsmentänyt käytettävyysperiaatteitaan websovelluksille. Websovelluksen opittavuus on se helppous, jolla käyttäjät ymmärtävät, että mitä sisältöä ja millaisia palveluja sovellus tarjoaa ja kuinka tietty informaatio löytyy sovelluksesta. Opittavuus tarkoittaa myös sitä, että websovelluksen jokaisen näkymän tulisi olla tehty niin, että sen sivun sisältö on helposti ymmärrettävissä ja sivulta on helppo erottaa, että miten sivulta pääsee navigoimaan toisille sivuille. Websovellus on tehokas, jos kaikki sovelluksen sisältö on käyttäjien helposti saavutettavissa. Tehokkuus tarkoittaa myös sitä, että kun käyttäjä saapuu sivulle, he pystyvät ymmärtämään, että missä ovat ja miten sivu on suhteessa siihen mistä käyttäjä saapui sivulle. Muistettavuus on websovelluksissa Nielsenin määritelmän mukaan sitä, että käyttäjä pystyy liikkumaan sovelluksessa sen jälkeen, kun käyttäjä ei ole vähään aikaan käyttänyt sovellusta. Virhetilanteissa, jos käyttäjä on siirtynyt vahingossa väärälle sivulle, hän pystyy siirtymään edelliseen sijaintiinsa. Käyttäjän tyytyväisyys tarkoittaa sitä kuinka hyvin käyttäjä tuntee hallitsevansa tilannetta sovelluksessa ja kumpuaa siitä kuinka hyvin käyttäjä ymmärtää tarjolla olevan sisällön ja toiminnot. ( Jakob Nielsen.Multimedia and hypertext: The Internet and beyond.Morgan Kaufmann, 1995.) Nähdään, että Nielsenin yleinen käytettävyyden määritelmä on kestänyt paremmin aikaa kuin websovelluksille spesifit määritelmät. Esimerkiksi se mitä vaaditaan websovellukselta, jotta se toimisi käytettävästi virhetilanteissa on nykynäkökulmasta hyvin kapea määritelmä. Nielsenin määritelmän puutteissa näkyy kuinka websovellukset ovat muuttuneet hyperteksti-sovelluksista interaktiivisemmiksi ja monimutkaisemmiksi kokonaisuuksiksi, joita erottaa käyttäjän näkökulmasta natiiveista sovelluksista usein vain se, että niitä käytetään selaimen kautta.
ISO-standardiin verrattuna Nielsenin määritelmässä käytettävyys-käsitteessä on lisätty aikaulottuvuus. Nielsenin määritelmässä käytettävyys on suure, joka voi muuttua ajan kuluessa, kun käyttäjä oppii käyttämään järjestelmää tai pitää taukoa järjestelmän käytöstä.
ISO-9241-210 mukaan käyttäjäkokemus sisältää henkilön käsitykset ja reaktiot, jotka ovat seurausta tuotteen, järjestelmän tai palvelun käytöstä tai odotetusta käytöstä [ISO-9241-210]. Käyttäjäkokemus koostuu käyttäjän tunteista, uskomuksista, mieltymyksistä, fyysisistä ja psyykkisistä vasteista, käyttäytymisestä ja aikaansaannoksista, jotka syntyvät ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Käyttäjäkokemus sisältää sekä kokemuksen käytännölliset tekijät, että nautinnolliset tekijät.
Käytännölliset ominaisuudet liittyvät käyttäjän tarpeeseen suorittaa tietyt tehtävät. Sitä vastoin nautinnollisilla ominaisuuksilla, kuten esteettisyydellä, innovatisuudella ja omaleimaisuudella, ei ole varsinaisesti tekemistä tehtävän suorittamisen kanssa. Pitkässä käytössä nautinnolliset tekijät vaikuttavat olevan tärkeämpiä käyttäjäkokemuksen kannalta kuin käytännölliset tekijät.(Kujala et al., 2011)
 Samoin kuin käytettävyyden ISO-standardin mukainen määritelmä, myöskään tämä määritelmä ei tuo esiin sitä, että käyttäjäkokemus kestää koko tuotteen käyttämisen ajan ja voi muuttua käytön aikana esimerkiksi alkuinnostuksesta tuskastumiseen tai päinvastoin.
# Ohjelmistoprojektin
# Ohjelmistotuotannon prosessimallit
Vähänkään suuremman kokonaisuuden toteuttamisessa tarve jollekin ohjelmistotuotannon prosessimallille (tarkista termi) on ilmeinen. Erilaisia malleja on nykyisin hyvin paljon. Yhteistä niiden toteutukselle käytännössä on kuitenkin yleensä se, että niitä harvoin toteutetaan puhtaasti. Todellisuudessa projekteissa valitaan osia prosessimalleista ja yhdistetään niihin omia hyväksihavaittuja käytäntöjä. Tämän hetken prosessimalleista scrum lienee edelleen käytetyin. Tai niin kuin usein sanotaan: “Kaikki väittävät käyttävänsä scrumia.”
Ohjelmistotuotannon prosessimallit voidaan jakaa suunnittelupohjaisiin - eli prosessi-orientoituneisiin malleihin ja ketteriin malleihin. Suunnittelupohjaisien mallien perusajatuksena on, että ohjelmiston vaatimukset lyödään lukkoon täysin ennen kuin ohjelmiston suunnittelu ja kehitys aloitetaan(McCauley and Renée, 2001)⁠ . Abrahamsson ym. (2002) listaavat julkaisussaan suunnittelupohjaisten mallien piirteeksi, että ohjelmistoprojekti nähdään hallittavana, toistettavana, universaalina prosessina. Heidän mukaansa prosessi on lineaarinen ja siinä edetään vaihe vaiheelta. (Abrahamsson et al., 2002)⁠ Ketterissä malleissa puolestaan painotetaan iteratiivista kehitystä, jossa vaatimukset täydentyvät projektin edetessä.
Suunnittelupohjaisten mallien ajattelutapa on tavallaan sukua perinteisten tuotteiden kehitykselle. Ohjelmisto nähdään autona, joka tilataan asiakkaan vaatimusten mukaan tietyn värisenä ja tietyillä ominaisuuksilla varustettuna. Tosin, mielenkiintoista kyllä, myös perinteisessä teollisuudessa on siirrytty lähemmäs ketteriä menetelmiä. Agile Manufacturing (kuraa?)
## Suunnittelupohjaiset mallit
Useimmat suunnittelupohjaisista malleista pohjautuvat Roycen vuonna 1970 (Royce, 1970)⁠ artikkelissaan Development of Large Software systems esittelemään malliin. Julkaisu saattaa olla ohjelmistokehityksen historian väärinymmärretyin julkaisu. Roycen pojan mukaan hänen isänsä oli aina iteratiivisen kehityksen kannattaja ja että julkaisu kuvaa iteratiivista kehitystä 60-70 -lukujen julkishallinnollisten projektien rajoitusten puitteissa (Larman and Basili, 2003)⁠. Roycen (1970) julkaisu sisältääkin myös kritiikkiä mallille. Esimerkiksi hän pitää ongelmana testausvaiheen jättämistä kehitystyön loppuun. Roycen sanoo, että jos ohjelmisto ei täytä testausvaiheessa ulkoisia rajoituksia, ongelma täytyy korjata merkittävällä uudelleen suunnittelulla. Ohjelmiston kehitys täytyy käytännössä aloittaa alusta ja voidaan odottaa 100 prosentin ylitystä aikatauluihin ja/tai kuluihin. (Ei kovin luotettava, mutta lisää tästä: https://pragtob.wordpress.com/2012/03/02/why-waterfall-was-a-big-misunderstanding-from-the-beginning-reading-the-original-paper/)
Roycen mallia on alettu myöhemmin kutsua vesiputousmalliksi. Yhdysvaltain puollustusvoimat otti 1985 vesiputousmallin standardiinsa DOD-STD-2167A, joka oli tarkoitettu ohjelmistotoimittajien kanssa työskentelyyn (Wikipedia). Tämä lienee vaikuttanut siihen, että vesiputousmallista on tullut eräänlainen arkkityyppi, johon muita malleja verrataan.
Vesiputousmalli jakaa prosessin seitsemään eri vaiheeseen:
1) vaatimusten spesifikaationa, 2) suunnitteluna, 3) toteutuksena, 4) integraationa, 5) testauksena, 6) asennuksena ja 7) ylläpitona.
Vaatimusten määrittelyvaiheessa kaikki vaatimukset dokumentoidaan. Suunnitteluvaihe tuottaa sovelluksen arkkitehtuurin. Huomattakoon, että myös käyttöliittymä määritellään tässä vaiheessa. Toteutusvaiheessa ohjelmisto toteutetaan ja toteutus testataan. (Royce, 1970)⁠ Kun ohjelmisto on saatu toteutettua valmiiksi ohjelmistokomponentit integroidaan valmiiksi systeemiksi, jolle tehdään systeemitestaus. Kun järjestelmä läpäisee testit, se voidaan asentaa ja voidaan siirtyä ylläpitovaiheeseen.
Vesiputousmalli nähdään usein pelkkänä putkena, jonka läpi prosessi ohjataan, mutta se tosiaan sisältää myös iteratiivisia piirteitä. Royce itse näki tärkeäksi, että eri vaiheiden välillä voidaan tarvittaessa palata myös taaksepäin ja hän on jopa sitä mieltä, että tehtäessä uutta ohjelmistoa, vesiputousmalli tulisi käydä läpi kahdesti. Ensimmäinen iteraatio tuottaisi prototyypin ja seuraava iteraatio vasta valmiin tuotteen. Toisaalta vesiputousmallissa, toisin kuin myöhemmissä ketterissä menetelmissä, koko sovellus määritellään ja suunnitellaan ennen toteutuksen aloittamista. Haikalan (2011) mukaan “sallimalla iterointi ja vaiheiden käynnistäminen jo ennen edellisen vaiheen loppua saadaan kuitenkin moneen tilanteeseen sopiva toimintamalli”(Haikala and Mikkonen, 2011)⁠.
Mitä myöhemmin virheet ohjelmistoissa havaitaan, sitä kalliimmiksi ne yleensä tulevat (Haikala and Märijärvi, 2004)⁠. Vesiputousmallin vastaus tähän on suunnitella ohjelmisto hyvin valmiiksi ennen kuin siirrytään seuraaviin vaiheisiin. Ongelmana tässä lähestymistavassa on kuitenkin se, että tähdätään liikkuvaan maaliin. Asiakkaan ja käyttäjien tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja voi olla, että vesiputousmallia käytettäessä sovellus on jo valmistuessaan vanhentunut. Yksi tapa ratkaista putkimaisten prosessimallien ongelmat oli siirtyä käyttämään inkrementaalisia malleja. Tälläinen malli on esimerkiksi inkrementaalinen vesiputousmalli, jossa toteutettavat vaatimukset jaetaan iteraatioihin. Nämä iteraatiot viedään läpi käyttämällä vesiputousmallia.(Kuusinen, 2015)⁠ (Kuusisen väittäristä, tsekkaa orig lähde) Iteraatioiden pituus voi olla esimerkiksi kuukauden mittainen ja asiakastoimitukset voidaan tehdä puolen vuoden välein(Haikala and Märijärvi, 2004)⁠.
Costabile (2000) kuvaa perinteisten etukäteissuunnitteluun perustuvien mallien, kuten vesiputousmallin ongelmia käytettävyyden suhteen. Costabile kuvaa malleja systeemikeskeisiksi. Hänen mukaansa käytettävyyteen ei vesiputousmallissa kiinnitetä huomiota. Lisäksi vesiputousmallissa on Costabilen mukaan käytettävyyden kannalta myös muita ongelmia. Esimerkiksi systeemitestaus tehdään vasta ohjelmistotuotantosyklin loppuvaiheessa. Silloin on liian myöhäistä tehdä suuria muutoksia ohjelmistoon. Toinen Costabilen esiin nostama ongelma on, että asiakkaat, joiden kanssa vaatimukset kerätään, eivät ole usein järjestelmän loppukättäjiä. Lisäksi Costabilen mukaan vaatimukset painottuvat Costabilen mukaan yleensä toiminnallisiin vaatimuksiin ja käytettävyyteen liittyvät vaatimukset jäävät huomiotta. Koska käytettävyyteen liittyviä vaatimuksia ei ole, käytettävyyttä ei myöskään testata järjestelmätestauksessa. (Costabile, 2000)
(Lisää materiaalia: Larman: Iterative and Incremental Development: A Brief History)
## Ketterät menetelmät
Uusohjelmistokehitys muistuttaa enemmän perinteistä käsityöläisyyttä kuin teollista tuotantoa siinä, että ohjelmistot räätälöidään asiakkaiden kulloistenkin tarpeiden mukaisiksi. Ohjelmiston kehitys vaatiikin asiakkaan ongelmien tutkimista, jotta voidaan mallintaa niihin sopivat ratkaisut.
Yksi ajatuksista ketterän kehityksen taustalla on sen tunnustaminen, että ohjelmistokehitys on samankaltaista kuin uusien ja innovatiivisten tuotteiden luominen(Larman and Craig, 2004)⁠ (Larman:Agile and iterative development p.3, Google books). Düchtingin ym (2007) mukaan on harvoin mahdollista kerätä kaikkia vaatimuksia etukäteen ja määritellä sekä aikatauluttaa kaikkia tehtäviä toimenpiteitä(Düchting, Zimmermann and Nebe, 2007)⁠. Ketterissä menetelmissä ajatuksena on, että muutokseen varaudutaan ja vaatimuksia tarkennetaan prosessin edetessä. Lean vie ajatuksen vielä pidemmälle, Lean-filosofian mukaan kaikki tehdään mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa.
Inkrementaalisten mallien ajattelu on lähellä ketterien menetelmien ajattelutapaa ja

Microsoft's synch and stabilize process seemed to be a dramatic departure from the prevailing process of waiting until the end of a development cycle before integrating small units of software into a large system. But, in fact, continuously integrating small units of software into larger systems has long been held to be best practice, even though it might not have been common practice. As long ago as 1970, IBM's Harlan Mills successfully developed an approach he called “top-down programming”—a process whereby modules are integrated into the overall system as they are written, rather than at the end of development. In his 1988 book Software Productivity (Dorset House), he noted, “My principal criterion for judging whether top down programming was actually used is [the] absence of any difficulty at integration.”
Käännekohtana pidetään vuonna 2001 julkaistua Ketterän kehityksen julistus eli agile manifesti. Tämä julistus määritteli ketterien menetelmien arvot ja antoi pohjan sen jälkeen kehitettyjen ketterien menelmien luomiseksi. Näissä arvoissa painotetaan 1) yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin prosesseja ja työkaluja, 2) toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota, 3) yhteistyötä asiakkaan kanssa enemmän kuin sopimusneuvotteluja, 4) muutokseen reagoimista enemmän kuin valmiin suunnitelman seuraamista(Beck et al., 2001)⁠. Kannattaa huomata, että tämä ei tarkoita sitä, että manifestin mukaan dokumentaatiota tai sopimusneuvotteluja ei tarvittaisi.
Arvot toteutuvat julistuksen kahtenatoista perusarvona, jotka tiivistettynä kuuluvat:
1. Asiakas pidetään tyytyväisenä toimittamalla tasaisella tahdilla toimivia versioita ohjelmistosta.
2. Vaatimuksia voidaan muuttaa missä vaiheessa projektia tahansa.
3. Toimivien versioita toimitetaan asiakkaalle muutaman viikon – muutaman kuukauden välein.
4. Projektissa olevien henkilöiden tulee työskennellä päivättäin yhdessä koko projektin ajan
5. Projekti rakennetaan motivoituneiden yksilöiden ympärille, joilla on tarvittavat välineet, tuki ja luottamus.
6. Keskustelu kasvokkain on kaikkein tehokkain kommunikaatiomenetelmä
7. Toimiva ohjelmisto on tärkein mittari projektin edistymiselle.
8. Työkuorma pidetään tasaisena ja ylitöitä ei tehdä.
9. Huomiota kiinnitetään jatkuvasti tekniseen erinomaisuuteen ja hyvään suunnitteluun.
10. Asiat tehdään mahdollisimman yksinkertaisesti minimoiden turhat tehtävät.
11. Tiimien tulisi olla itseorganisoituneita.
12. Prosessia ja työtapoja kehitetään jatkuvasti tehokkaammiksi. (Beck et al., 2001)⁠
Ketterissä menetelmissä siis sovellus kehitetään sykleissä, jotka tuottavat aina jotkin toiminnailliset kokonaisuudet. Näin päästään kehitystyön aikana hyötymään siitä, että sovellusalueen tuntemus kehittyy työn edetessä.
## Scrum
Ketteristä menetelmistä suosituin on scrum tai oikeammin erilaiset versioinnit scrum-menetelmästä. Usein scrumiksi kutsutaan myös sellaisia prosesseja, jotka toteuttavat vain osan scrumissa määritellyistä asioista. Scrum on ohjelmistotuotannon prosessikehys, joka on helppo ymmärtää, mutta vaikea hallita. Scrumin kolme peruspilaria ovat läpinäkyvyys, tarkastelu ja sopeuttaminen.
Läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että kaikki henkilöt, jotka ovat prosessissa mukana, yksittäisestä kehittäjästä toimitusjohtajaan, ovat läpinäkyviä päivittäisessä kanssakäymisessään toisten kanssa. Kaikki luottavat toisiinsa ja pitävät toisensa ajan ajantasalla niin hyvistä kuin huonoista uutisista.
Tarkastelu on toiminnan ja prosessissa syntyvien tuotteiden jatkuvaa avointa tarkastelua.
Sopeuttaminen on jatkuvaa toiminnan parantamista tarkastelemalla saatujen parannusehdotusten perusteella.(Scrum.org, 2017)⁠ (Hiren, 2016)⁠
Scrumin ydinroolit ovat tuoteomistaja, kehitystiimi eli scrum-tiimi ja scrum-masteri. Tuoteomistaja kerää järjestelmän vaatimukset kaikilta sidosryhmiltä. Hän on vastuussa tuotteesta ja siitä, että tehty työ tuottaa mahdollisimman paljon arvoa asiakkaalle. Scrumin oppien mukaan tuoteomistaja on aina yksittäinen henkilö, ei komitea. Kehitystiimi on itseohjautuva ja itseorganisoituva. Sen jäsenillä on kaikki tarvittava osaaminen, joka tarvitaan tuotteen kehittämiseksi. Optimaalinen tiimin koko on 3-9 henkilöä. Se on tarpeeksi pieni määrä, jotta tiimi pysyisi ketteränä ja tarpeeksi suuri määrä, jotta merkityksellinen määrä työtä pystytään tekemään yhden sprintin aikana. Suuren tuotteen kehityksessä voi olla mukana useita kehitystiimejä. Scrum-masteri on kehitystiimin jäsen ja sen palveleva johtaja. Scrum-masteri vastaa siitä, että kehitystiimi noudattaa scrumin sääntöjä ja käytäntöjä. Hän tuntee tuotteen ja iteraation vision ja kulloisenkin tavoitteen. Scrum-masterin tehtäviin kuuluu myös erilaisten kokousten organisointi ja organisaation valmentaminen scrumin käyttöön. (Scrum Guides.org, 2016)
Scrumissa työ tehdään sprinteissä, jotka kestävät korkeintaan 30 päivää. Tämän ajatellaan olevan vielä niin lyhyt pituus, että sprintin aikana tehtävissä oleva työ olisi ennustettavissa. Kaikki ominaisuudet, toiminnallisuudet, vaatimukset ja parannukset, mitä tuotteeseen saatettaisiin tarvita on listattu tuotteen kehitysjonoon. Sprintin suunnittelupalaverissa suunnitellaan sprintin aikana tehtävä työ. Suunnittelupalaveriin osallistuu koko scrum-tiimi ja tuoteomistaja.(Scrum Guides.org, 2016)⁠ [Agile book]
Ennen suunnittelupalaveria tuoteomistaja ja soveliaat sidosryhmät uudelleenjärjestävät tuotteen kehitysjonon alkiot tärkeysjärjestykseen ja täsmentävät listan alkioiden tietoja erityisesti korkealla tärkeysjärjestyksessä oleville alkioille. Tuoteomistaja on kuitenkin vastuussa kehitysjonosta. Vain tuoteomistaja saa muuttaa kehitysjonon sisältöä.
Kehitystiimi valitsee sprintin suunnittelupalaverissa sopivan määrän tehtäviä tuotteen kehitysjonosta. Kehitystiimi päättää itse sen, mitä tiimi pystyy toteuttamaan. Tiimi päättää myös itse sen, että miten valitut tehtävät toteutetaan. Kun tehtävä työ on määritelty tiimi määrittelee yhdessä sprintin tavoitteen, jonka tehtävä on ohjata ja muistuttaa kehitystiimiä siitä, että miksi se on kehittämässä tuoteversiota. Kun tavoitteet on lyöty lukkoon, niitä ei enää muuteta sprintin aikana.(Scrum Guides.org, 2016)⁠[Agile book] Näin kehitystiimi saa työrauhan asiakkaan muuttuvilta vaatimuksilta sprintin ajaksi.
Sprintin aikana pidetään päivittäin scrum-tapaaminen, joka kestää korkeintaan 15 minuuttia. Siinä kehitystiimi kertoo toisilleen, että mitä edellisen päivittäisen tapaamisen jälkeen on tehty, mitä tänään aiotaan tehdä ja miten nämä auttavat saavuttamaan sprintin tavoitteen. Tapaamisessa kerrotaan myös, jos on olemassa jotain esteitä, jotka estäisivät tiimiä saavuttamasta sprintin tavoitetta.(Scrum Guides.org, 2016)⁠ Päivittäisen tapaamisen etuna on se, että koko tiimi pysyy kärryillä sprintin etenemisestä ja mahdollisia ongelmakohtia pystytään pohtimaan yhdessä.
Kun sprintti on lopussa, pidetään sprintin katselmointi. Siinä kehitystiimi, tuoteomistaja ja tuoteomistajan kutsumat sidoshenkilöt tarkastelevat, mitä sprintin aikana saatiin aikaiseksi. Tutkitaan, mitä tehtäviä kehitysjonosta on saatu tehtyä ja osallistujat pohtivat, että mitä seuraavaksi voitaisiin tehdä. Samoin kuin muut scrumin tapaamiset, myös sprintin katselmoinnit ovat aikarajattuja. Ne saavat kestää maksimissaan neljä tuntia. Sprintin katselmoinnin lopputuotteena on uudistettu kehitysjono, jossa on todennäköiset tehtävät seuraavalle sprintille. (Scrum Guides.org, 2016)⁠
Sprintin retrospektiivi on viimeinen kokous ennen sprintin loppumista. Se on tapaaminen, jossa kehitystiimi tarkastelee toimintaansa ja pohtii miten voisi parantaa sitä seuraavassa sprintissä. Tarkastelun kohteena on, sprintin sujuminen niin henkilöiden, ihmissuhteiden, prosessien ja kuin työkalujenkin suhteen. Lisäksi etsitään ja laitetaan tärkeysjärjestykseen asiat, jotka menivät hyvin ja asiat, joissa olisi ollut parantamisen varaa .Havaintojen pohjalta tehdään suunnitelma, mitä tiimin työssä tulisi parantaa. (Scrum Guides.org, 2016)⁠
## Käyttäjäkeskeisyyden yhdistäminen ketteriin menetelmiin
Ketterä kehitys ja ihmiskeskeinen suunnittelu ovat eri lähtökohdista lähteviä lähestymistapoja ohjelmistokehitykseen. Niillä on kuitenkin yhteisiä periaatteita, kuten iteratiivinen suunnittelu, käyttäjien osallistuttaminen, jatkuva testaus ja prototypointi(Ardito et al., 2017). Kuitenkin ketterissä menelmissä lähdetään ajatuksesta, että ohjelmiston arvo luodaan asiakkaalle toiminnallisuuksilla(Brhel et al., 2015a)⁠. Kehityksessä ei välttämättä huomioida sitä, että kuinka helposti ohjelmistoa voidaan käyttää. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa sen sijaan tämä on luonnollisesti toimintatapojen keskeisenä ideana.
Düchting ym. (2007) analysoivat julkaisussaan ketterien menetelmien yhdistämistä ihmiskeskeiseen suunnitteluun(Düchting, Zimmermann and Nebe, 2007)⁠. Düchting ym. jakoivat ihmiskeskeisen suunnittelun vaatimukset kolmeen eri kategoriaan Zimmermanin ja Grötzbachin (2007)(Zimmermann and Grötzbach, 2007)⁠ luoman jaottelun mukaan ja analysoivat miten hyvin Scrum ja XP-menetelmissä huomioidaan käytettävyyteen, työn kulkuun ja käyttöliittymään liittyvien vaatimusten luominen ja niiden toteutumisen arviointi. Düchting ym. havaitsivat, että kaikissa näissä osa-alueissa Scrumissa ja XP:ssä oli puutteita. He nostavat esille muunmuassa, että oikeat käyttäjät eivät välttämättä pääse osallistumaan prosessiin, koska asiakas on määritelty Scrumissa ja XP:ssä niin laajasti. Toinen Düchtingin ym havainto on, että ketterissä menetelmissä on vaarana kokonaiskuvan menettäminen.
Kuitenkin Brhelin ym (2015) mukaan ketterillä menetelmillä ja ihmiskeskeisellä suunnittelulla on yhteisiä piirteitä, jotka auttavat näiden menetelmien yhdistämistä toisiinsa. Yhdistämisessä on heidän mukaansa käytetty erilaisia lähestymistapoja. On yhdistetty 1) käytettävyyteen liittyviä menetelmiä ketteriin menetelmiin, 2) ketterien menetelmien piirteitä ihmiskeskeiseen suunnitteluun ja 3) ketterät menetelmät ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun yhdistäviä hybridimalleja, joita kutsutaan käyttäjäkeskeisen ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiä.(Brhel et al., 2015a)⁠ .
Brhel ym.(2015) analysoivat laajassa katsausartikkelissaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun yhdistämistä ketteriin menetelmiin. He päätyvät suosittelemaan viittä periaatetta, kun yhdistetään ihmiskeskeistä suunnittelua ketteriin menetelmiin: 1) erillinen tuotteen suunnittelu ja tuotteen luominen, 2) iteratiivinen ja inkrementaalinen suunnittelu ja kehitys, 3) ominaisuuksien luominen rinnakkaisilla poluilla, 4) sidosryhmien jatkuva osallistuminen kehitykseen ja 5) kommunikaatio erilaisten tuotoksien (artefaktien) avulla. (Brhel et al., 2015b)⁠
Ensinnäkin he ovat sitä mieltä, että tuotteella tulee olla erillinen, rajoitettu suunnitteluvaihe ennen tuotteen toteuttamista. Se on tärkeää, jotta käyttöliittymästä saadaan luotua yhdenmukainen ja johdonmukaisesti toimiva käyttöliittymä sekä navigaatiorakenne. Brhel ym nostavat myös esille sen, että toisin kuin ihmiskeskeinen suunnittelu, ketterät menetelmät eivät anna eväitä siihen, että millainen tuote kokonaisuudessaan tulisi rakentaa. (Brhel et al., 2015a)⁠ Yhdistämällä siis ihmiskeskeisen suunnittelun analysointivaihetta (tarkista tämä) ketteriin menetelmiin saadaan työkaluja tuotteen suunnitteluvaiheeseen. Samalla, yhdistettäessä käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä ketteriin menetelmiin, saadaan siis laajennettua sitä osaa, jonka menetelmä ohjelmistotuotantoprojektista kattaa.
Seuraava Bhrelin ym (2015) periaate on, että kehityksen tulee olla inkrementaalista ja iteratiivista. Ohjelmiston kehittäminen iteratiivisesti luo mahdollisuuden arvioida kokonaisia toiminnallisuuksia ja saada niistä palautetta nopeasti. Ihmiskeskeisen suunnittelun menetelmissä palautetta pystytään käyttämään ominaisuuden parantamiseen seuraavassa iteraatiossa. Toiminnon iteratiivista parantamista ja lopputuloksen arvioimista jatketaan, kunnes käyttäjän tarpeet saavutetaan. (Brhel et al., 2015b) Inkrementaalinen ja iteratiivinen kehitys mahdollistaa tuotteen testaamisen kehityksen aikana, samoin kuin jatkuvan käyttäjätestauksen ja käytettävyysparannusten tekemisen. Toisaalta inkrementaalisuus tuo myös omat haasteensa ihmiskeskeiseen kehitykseen. Lopputuloksesta voi tulla sekava tilkkutäkki, josta puuttuu yhtenäinen näkemys(Lee, McCrickard and Stevens, 2009)⁠ .
Seuraava ketterän kehityksen ja ihmiskeskeisen suunnittelun yhdistävien mallien periaate on Brhelin ym (2015) mukaan suunnittelun ja toteutuksen tekeminen erillisissä rinnakkaisissa säikeissä. Käytännössä siis sprintillä toteutettavat toiminnallisuudet on suunniteltu aikaisemmalla sprintillä. Samalla, kun suunnitellaan seuraavalla sprintillä toteutettavia toiminnallisuuksia, testataan myös edellisen sprintin aikana toteutettujen asioiden toimivuutta. Suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä käytännössä joko täysin erillisissä tiimeissä tai vaihtoehtoisesti yhdessä tiimissä, jossa on osaamista molemmista osa-alueista.(Brhel et al., 2015a)⁠ Jälkimmäinen tapa on enemmän ketterän kehityksen periaatteiden mukainen. Esimerkiksi scrumia noudatettaessa kaiken ohjelmiston kehityksessä tarvittavan osaamisen tulisi olla itse kehitystiimissä. On olemassa useita erilaisia versioita tästä "yksi sprintti edellä" mallista, kuten Millerin (2005)(Miller, no date)⁠, Syn (2007)(Sy, 2007)⁠, Fox ym (2008)(Fox, Sillito and Maurer, 2008)⁠ ja da Silvan (2012)(Da Silva, 2012)⁠ versiot. Syn malli lienee malleista tunnetuin ja on toiminut pohjana useille myöhemmille versioille mallista.
Neljäs Brhelin ym esittämä periaate on, että sidosryhmät ovat mukana kehityksen joka vaiheessa aktiivisesti. Sidosryhmien keskeinen merkitys onkin yhteistä ketterän kehityksen menetelmille ja käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle. Menetelmien yhdistämisessä on ollut ongelmana lähinnä se, että ketterissä menetelmissä asiakasta ja loppukäyttäjää ei ole selkeästi erotettu toisistaan. Ei ole tavatonta, että yksi henkilö, joka voi olla esimerkiksi asiakkaan tuotepäällikkö tai sovellusalueen asiantuntija on kehitysprojektissa sekä asiakkaan, että käyttäjän roolissa. Kuitenkin käyttäjäkeskeisissä menetelmissä erilaisten loppukäyttäjäryhmien kuuleminen on hyvin tärkeässä roolissa. (Brhel et al., 2015a)⁠
Viides ja viimeinen periaate on se, että projektia dokumentoidaan mahdollisimman vähän. Dokumentaation sijaan apuna käytetään erilaisia tuotoksia eli artifakteja (plääh). Suunnittelun edetessä siirrytän tyypillisesti karkeammista mallinnoksista, kuten rautalankamalleista (wireframes), käyttäjäkertomuksiin, ja edelleen tarkempiin ja lähempänä lopputulosta oleviin prototyyppeihin. Nämä tuotokset tukevat luovaa prosessia, mutta ne ovat tärkeitä myös kommunikaatiolle niin tiimin sisällä kuin muiden sidosryhmien kanssa. (Brhel et al., 2015a)⁠
Sy:n (2007) malli käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun aloitetaan niin kutsutulla nollasprintillä, jossa tehdään etukäteissuunnittelua ja kerätään tietoa tulevista käyttäjistä. Nollasprintillä käytetyt menetelmät riippuvat siitä, että ollaanko kehittämässä uutta tuotetta vai olemassa olevan tuotteen uutta versiota, mutta työkaluina voidaan käyttää esimerkiksi haastatteluja tai contextual inquiryä (SUOMENNA!). Tämän jälkeen siirrytään tekemään UX-työtä yhden sprintin verran itse toteutuksen edellä. Käytännössä UX-asiantuntija tekee kerrallaan neljään eri sprinttiin kuuluvia asioita. Sprintillä 1) testataan edellisellä sprintillä toteutetut asiat, 2) autetaan kuluvan sprintin toteutuksessa, 3) tehdään suunnitelmat seuraavaa sprinttiä varten ja 4) tehdään esitutkimusta seuraavan sprintin jälkeistä sprinttiä varten. Osa suunnittelutyöstä voi olla niin monimutkaista, että sitä ei ehditä toteuttamaan yhden sprintin aikana. Tämä ongelma ratkaistaan Syn mallissa siten, että suuret kokonaisuudet pilkotaan pienempiin, sprinttiin sopiviin paloihin, jotka lisätään inkrementaalisesti kokonaisuuteen. Tapa on sinänsä hyvin tyypillinen ketterille menetelmille ja ohjelmistotuotannolle yleensä.
# Ohjelmiston ylläpito
Ylläpitovaihe on According to several sources, and perhaps counter to intuition, the maintenance of software comprises from 50% to 90% of the overall lifecycle costs (Pigoski, 1997; Lientz & Swanson, 1980) https://blogs.msdn.microsoft.com/karchworld_identity/2011/04/01/lehmans-laws-of-software-evolution-and-the-staged-model/
Toimitettuun, ylläpitovaiheessa olevaan järjestelmään voidaan tehdä kahdenlaisia muutoksia. Ylläpidoksi kutsutaan niitä muutoksia, jotka varmistavat, että järjestelmä toimii niin kuin on suunniteltu. Järjestelmän evoluutioon kuuluvat ne toimet, jotka ovat muuttavat järjestelmän toimintaa järjestelmän vaatimusten muututtua. Ylläpidon tarkoituksena on siis pitää järjestelmä käyttökuntoisena. Evoluutio puolestaan laajentaa tai muuttaa sitä kuinka järjestelmää pystytään käyttämään. (Tripathy and Naik, 2015)⁠ (Software evolution and maintenance chapter 1)
Järjestelmät on useimmiten tehty ratkaisemaan joitain todellisen maailman ongelmia. Ympäröivä maailma on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa. Lait ja organisaatiorakenteet muuttuvat, olemassa olevat teknologiat muuttuvat myös. Kuitenkaan kaikki muutostarpeet eivät johdu pelkästään ympäröivän maailman muutoksesta vaan myös siitä, että ymmärryksemme siitä mitä järjestelmältä vaaditaan selkeytyy ajan kuluessa. (Saiskos tähän jotain fiksua sitaattia). Kaikkia vaatimuksia ei välttämättä osata ottaa huomioon vielä kehitysprojektin aikana. Toisaalta taloudellisista ja aikataulullisista syistä joitain järjestelmään haluttavia ominaisuuksia voidaan haluta toteuttaa vasta ylläpitoprojektin aikana.
Jos järjestelmän laadun ylläpitämiseksi ei tehdä jatkuvasti työtä, järjestelmän käyttökelpoisuus heikkenee ajan kuluessa. Lehman ym. ovat määritelleet kahdeksan lakia ohjelmistojen evoluutiosta todellisen maailman prosesseja mallintaville ohjelmistoille, joista mainittakoon:
Jatkuva muutos: Käyttäjät, prosessit ja se mitä järjestelmiltä odotetaan on jatkuvassa muutoksessa. Jos järjestelmää ei jatkuvasti muokata, se muuttuu yhä hyödyttömämmäksi käyttäjille.
Kasvava monimutkaisuus: Jos järjestelmän monimutkaisuuden vähentämiseksi ei varata erikseen aikaa, järjestelmä tulee koko ajan monimutkaisemmaksi. Tämä johtaa siihen, että uusia muutoksia on yhä vaikeampi tehdä ja bugien korjaus vie yhä enemmän aikaa.
Jatkuva kasvu: Ajan kuluessa järjestelmän koon täytyy jatkuvasti kasvaa, jotta käyttäjän tyytyväisyys pysyy samana.
Laadun heikkeneminen: Järjestelmän laatu heikkenee ajan kuluessa, jos järjestelmän ylläpitoon ja ajantasaisena pitämiseen ei tehdä järjestelmällisesti työtä.
Tietämyksen säilyttäminen: Jotta järjestelmään pystytään kehittämään yhä uusia ominaisuuksia, ylläpitäjillä täytyy olla syvällinen käsitys järjestelmän rakenteesta ja siitä miksi ominaisuudet on alunperin toteutettu niin kuin ne on järjestelmään päädytty toteuttamaan.(Lehman et al., 1997)⁠
Ylläpito jaotellaan neljään eri tyyppiin. 1) Korjaavaa ylläpitoa tehdään, kun ohjelmistosta löytyy jokin virhe. 2) Sopeuttava ylläpito sisältää muutokset ohjelmistoon, jotka tehdään vastaamaan ympäristön muutoksiin. 3) Täydentävä ylläpito parantaa ohjelmiston tehokkuutta, suorituskykyä tai sen muutettavuutta. 4) Kun ohjelmistoon tehdään korjauksia, sopeutuksia ja parannuksia, ohjelmiston rakenteesta tulee herkästi monimutkaisempi ja se rapautuu. Estävä ylläpito on erilaisia korjaustoimenpiteitä, jotka estävät ohjelmiston rakenteen huononemista.(Agarwal, Tech and Majumdar, 2013)⁠
Johtuen kenties osittain siitä, että Lehman ym tekivät työnsä IBM:llä 70 – 90 -luvuilla, he eivät ottaneet kantaa laissaan järjestelmän käytettävyyden säilymiseen. Muutenkin tehdyssä tutkimustyössä on aukko sen suhteen, miten sovelluksen käytettävyys muuttuu ylläpitovaiheen aikana. Vaikka Lehman ym käsittelivätkin työssään lähinnä sovellusten koodipohjan laatua, voidaan kysyä voiko heidän oppejaan soveltaa myös ylläpitovaiheessa olevien järjestelmien käytettävyyteen? Kuten Lehmanin ym työstä muistamme, ympäröivä maailma muuttuu jatkuvasti. Jos halutaan, että sovelluksen arvo säilyy, sen eteen on tehtävä työtä. (Samoin kuin soluissa on tehtävä jatkuvasti työtä, jolla vastustetaan entropian vaikutusta). Ne ulkoiset prosessit, joiden mukaan käyttäjät tehtäviään tekevät muuttuvat esimerkiksi säädösten ja organisaatiorakenteiden muuttuessa. Samoin käytettävät laitteet muuttuvat ja käyttäjien ympäristö saattaa muuttua. ISO-määritelmän mukaan tietty ympäristö ja tietyt tehtävät liittyvät käytettävyyteen. Jos käyttäjien suorittamat tehtävät ja ympäristö muuttuu, se vaikuttaa siis todennäköisesti myös järjestelmän käytettävyyteen.
 Lehman ym väittävät myös, että järjestelmän monimutkaisuus kasvaa, jos sen vähentämiseen ei varata aikaa ja että ajan kuluessa järjestelmän koon täytyy kasvaa, jotta käyttäjän tyytyväisyys pysyy samana. Järjestelmän monimutkaisuuden kasvu pitänee paikkansa. Ylläpitovaiheessa tehtävät sopeuttavat ja täydentävät tehtävät lisäävät järjestelmän ominaisuuksien määrää ja ellei vanhoja ominaisuuksia karsita, uudet ominaisuudet lisäävät myös käyttöliittymän laajuutta. Leen ym. (2006) mukaan ylimääräisten ominaisuuksien kertyminen on vakava ongelma, joka aiheuttaa tuotteeseen ylimääräistä monimutkaisuutta ja käyttäjien tyytymättömyyttä. Heidän mukaansa jokainen ominaisuus on hyödyllinen jollekulle ja odotetaan, että lisätyt ominaisuudet parantavat tuotteen laatua. Tosiasiassa, kun ominaisuuksia on tarpeeksi, yksittäisen ominaisuuden lisääminen ei enää juurikaan paranna tuotteen laatua tai voi jopa heikentää sitä monimutkaisuuden tuottamien ongelmien vuoksi.
Järjestelmän monimutkaisuuden kasvu liittynee osin kokonaiskuvan katoamiseen ja sitä kautta epäyhtenäisten ratkaisujen ilmaantumiseen. Eräs Lárusdóttirin ym ( ketterien menetelmien yhdistämisestä käyttäjäkeskeisyyteen haastattelema asiantuntija kuvailee, että “jonkun ajan jälkeen on lisätty niin monta ominaisuutta, että ei enää tiedä mihin ne saisi sopimaan”.(Lárusdóttir, Cajander and Gulliksen, no date)⁠ Samalla järjestelmän koko kasvaa, koska vaikka järjestelmään lisätään uusia ominaisuuksia, vanhojen ominaisuuksien tarpeellisuutta ei arvioida uudelleen. Olemassa oleva kirjallisuus ei tue käytettävyyden kannalta sitä Lehmanin väitettä, että järjestelmän koon täytyy jatkuvasti kasvaa, jotta käyttäjien tyytyväisyys pysyisi samana.
## Ketterän kehityksen prosesssien soveltaminen ylläpidossa
Omanovicin ja Busan mukaan ylläpito voidaan nähdä loppumattomana ketteränä projektina, jossa tuotteen kehitysjono muuttuu jatkuvasti. Uusia asioita lisätään kehitysjonoon ja sprinteissä jo toteutetut asiat poistetaan listasta. Jokaisen sprintin tuloksena syntyy uusi julkaistava versio tuotteesta (Omanovic & Buza, 2013).⁠ Toisaalta ketteriä menetelmiä käyttäessä tuote voi siirtyä tuotantokäyttöön jo kehityksen aikana. Silloin pitää huolehtia samalla sekä ylläpidosta, että uusien ominaisuuksien kehittämisestä. Toisaalta myös ylläpitovaiheen aikana voidaan tehdä suurempia uusia toiminnallisuuksia. Voidaankin ajatella, että ketterässä kehityksessä ylläpitovaihe limittyy kehitysvaiheen kanssa. Pysyvää tuotteen kehittämisen elinkaaressa ovat jatkuvat iteraatiot. Se, mikä muuttuu on, että kuinka suuri osa tehtävästä työstä johtuu asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksista ja kuinka suuri osa on tuotantokäytössä löydettyjä bugeja ja ongelmia.
Ketterät menetelmät on kuitenkin suunniteltu uusien tuotteiden toteuttamista varten. Kirjallisuus ketterien menetelmien käytöstä ylläpitovaiheessa onkin verrattain vähäistä. Erilainen tehtävien rakenne ja ylläpitovaiheen pienempi työmäärä kehitysprojektiin verrattuna antavat kuitenkin omat ominaispiirteensä ketterien menetelmien soveltamiselle ylläpidon aikana:
1. Ylläpitovaiheessa tehtävät ovat usein toisistaan irrallisia, eivätkä muodosta suuria kokonaisuuksia. Tämä vaikeuttaa sprintin tavoitteen asettamista (Poole and Huisman, 2001).
2. Liiketoiminnan tarpeet voidaan ennustaa etukäteen ja lisätä kehitysjonoon hyvissä ajoin. Tuotantokäytössä voi sen sijaan tulla yllättäviä ongelmia, jotka vaativat välitöntä reagointia ja mahdollisesti ylimääräisten päivitysten tekemistä (Bennett and Rajlich, 2000)⁠.
3. Yllättävät kiireelliset tehtävät keskeyttävät sen, mitä kehittäjä oli juuri tekemässä. Kontekstin vaihto kesken tehtävän on raskasta ja edelliseen kontekstiin palaamiseen kuluu aina ylimääräistä aikaa.
4. Yllättävät kiireellisemmät tehtävät saattavat estää toisten sprintille suunniteltujen tehtävien toteuttamisen.
5. Vaadittavan testaamisen määrä pitää sopeuttaa tehtävän työn laajuuteen. Junio ym. (2011) mukaan täydellinen systeemitestaus on yleensä turhaa ja testauksen tulisi keskittyä vain tehtävän korjauksen välittömiin vaikutuksiin.(Junio et al., 2011)⁠
6. Ylläpitotyö tehdään usein erillisissä ylläpitotiimeissä, jotka huolehtivat useiden eri ohjelmistojen ylläpidosta. Projektin siirto erilliselle ylläpitotiimille on yleensä järkevää, kun projekti vaatii alle kahden henkilön täyspäiväisen työpanoksen(Futurice, 2012)⁠ .
7. Ylläpitäjät joutuvat tasapainottelemaan useiden eri tuotteiden kehittämisen välillä. Kontekstin vaihdot vaativat tässäkin tapauksessa ylimääräistä aikaa. Lisäksi motivaation ylläpitäminen voi olla vaikeaa tehtäessä pieniä yksittäisiä tehtäviä useisiin eri ylläpitoprojekteihin (Kitchenham et al., 1999)⁠.
Ketterien menetelmien soveltamiseen ylläpitovaiheeseen ei ole vielä olemassa mitään yhtenäisiä ratkaisuja vaan yleisiä menetelmiä, kuten scrumia, toteutetaan eri tavoin. Kirjallisuudesta löytyy erilaisia kuvauksia ketterien menetelmien soveltamisesta ylläpitoprojekteihin(Svensson and Host, 2005; Hanssen et al., 2009; Prochazka, 2011)⁠ . On päätettävä useita ylläpitoprojektille tyypillisiä seikkoja. Tekeekö sama tiimi sekä uuskehityksen, että ylläpitotyöt? Millainen julkaisusykli on käytössä ja miten toimitaan kiireellisten bugikorjausten kanssa? Miten tuotteen kehitysjonoa hallitaan ja miten ylläpitoon liittyvät tehtävät priorisoidaan.
Govindaraj (2010) antaa useita eri vaihtoehtoja kehitysjonon hallintaan. Jos tuoteomistaja hallitsee sekä tuotteeseen vaadittavat uudet ominaisuudet, että nykyisten käyttäjien ongelmat, kehitettävällä ohjelmistolla voi olla vain yksi kehityslista. Tähän kehityslistaan kerätään sekä uudet ominaisuudet, että bugikorjaukset ja ne priorisoidaan kiireellisyytensä mukaan. Toinen vaihtoehto on, että tuotteella on kaksi tuoteomistajaa. Toinen vastaa uusien toiminnallisuuksien kehityksestä ja toinen ylläpitoon kuuluvista tehtävistä. Listan ylläpitäjät priorisoivat omat listansa, keskustelevat keskenään tehtävien prioriteeteistä ja kokoavat listoistaan sitten pienen, yhteisen kehitysjonon seuraavalle sprintille tai parille(Govindaraj, 2010)⁠.
On myös mahdollista, että kehitystiimi päättää, mikä aika sprintistä käytetään uuskehitykseen ja kuinka paljon aikaa jätetään ylläpitotöille. Tämän menetelmän ongelmana on se, että voidaan päätyä korjaamaan esimerkiksi bugeja, jotka eivät ole kiirellisiä ja kiireellisille uusille ominaisuuksille ei jää aikaa. Sama ongelma on myös lähestymistavassa, jossa kaikki bugit korjataan aina ennen uusien ominaisuuksien tekemistä.
Heeager ja Rose (2015) ovat koonneet yhdeksän heuristiikkaa ketterien menetelmien käyttöön ylläpitoprojekteissa. He listaavat heuristiikkoihinsa vapaasti suomennettuna 1) ylläpitotyön organisoinnin sprinttien avulla, 2) yllättäviin, kiireellisiin asiakasvaatimuksiin varautumisen, 3) huomion kiinnittämisen siihen, että koko tiimi oppii tehdyistä tehtävistä, 4) useiden asiakassuhteiden hallinnan projekteissa, joissa on useita eri asiakasryhmiä, 5) dokumentaation ja kasvoittain tapahtuvan kommunikaation tasapainottamisen 6) rakenteisten käyttäjätapausten tekemisen kommunikointia varten, 7) yhteisen omistajuuden vahvistamisen ja oppimisen toisten kehittäjien koodia testaamalla, 8) motivaatiosta huolehtimisen ja 9) suunnittelukokousten pitämisen lyhyinä ja tehokkaina.(Heeager and Rose, 2015)⁠
/*Agile ylläpidossa lähteet:Introducing an Agile Process in a Software Maintenance and Evolution, Organization Maintenance and Agile Development: Challenges, Opportunities and Future Directions , Agile Support and Maintenance of IT Services*/
/*Ketterien mallien käyttö ei kuitenkaan takaa projektin onnistumista. Ketterä kehitys vaatii enemmän ohjelmistokehittäjiltä kuin perinteinen vesiputousmalli. */
## Ihmiskeskeinen suunnittelu ylläpitoprojektissa
Siitä kuinka käyttäjät tulisi huomioida ylläpitovaiheen aikana tehtävän kehitystyön aikana on julkaistu hyvin vähän. Tätä työtä varten haettiin yhdistämällä hakusanat “usability”, “user experience”, “UX”, “user centered design” ja “human centered design” hakusanaan “maintenance”. Hakutuloksista ei löytynyt vastausta siihen kuinka käytettävyys ja käyttäjäkokemus huomioidaan ylläpitovaiheen aikana, eikä siihen kuinka ihmiskeskeisen suunnittelun menetelmät voidaan yhdistää ketteriin menetelmiin ylläpidon aikana. Joitakin julkaisuja (Palano, 2011) (Martella 2014) (Mainetti 2012) on olemassa siitä, kuinka käyttäjäkokemus on uudistettu luomalla kokonaan uusi Rich Internet Application -perusteiden mukainen käyttöliittymä olemassa olevaan sovellukseen. Syynä saattaa olla se, että käyttäjäkeskeinen suunnittelun suosio on kasvanut viime vuosina (Ovad, 2015) ja sovelluksen käyttäjäystävällisyyden tärkeys ymmärretään yhä paremmin. Samoin ohjelmistotaloilla alkaa olla enemmän osaamista käyttäjäkokemuksen suunnittelusta ja UX-asiantuntijoita, joiden osaamista pystytään käyttämään hyväksi sovellusten suunnittelussa. Monet nyt ylläpitovaiheessa olevat projektit on tehty aikana, jolloin UX-suunnittelu ei ollut vielä niin vahvasti mukana ja niissä ei välttämättä ole käytetty varsinaista UX-asiantuntijaa ollenkaan. Tällöin voi olla vieras ajatus yhdistää käyttäjäkeskeistä suunnittelua myöskään ylläpitovaiheessa tehtävään kehitystyöhön.
Uskon, että ratkaisuja ketterän kehityksen ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun yhdistämiseen nimenomaan ylläpitoprojektissa kehitetään vielä. Samanlainen kehitys on nähtävissä alan kirjallisuudessa ketterien menetelmien suhteen. Ensin kirjallisuudessa on keskitytty ketterien menetelmien käyttöön uuskehityksessä. Vasta myöhemmin on alkanut esiintyä myös kirjallisuutta ketterien menetelmien soveltamisesta ylläpitoprojekteissa. Kuitenkin koska ylläpitoprojekti voidaan luonnostaan nähdä loppumattomana sarjana ketteriä ohjelmistokehityssyklejä, käyttäjäkeskeisyys voidaan yhdistää ketterään kehitykseen käyttäen olemassa olevia ratkaisuja. Ylläpitoprojekteissa on kuitenkin omat, tyypilliset erikoisominaisuutensa, joiden vaikutus käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun on otettava huomioon. Käydään tässä läpi edellisessä luvussa esitellyt ketterän ylläpitoprojektin ominaisuudet ja tutkitaan, että mitä se tarkoittaa käyttäjäkeskeisten menetelmien kannalta.
Kuten edellisessä luvussa todettiin, ylläpidossa tehtävät muodostavat usein pieniä toisistaan irrallisia kokonaisuuksia. Pienet inkrementaaliset lisäykset ovat ketterälle kehitykselle tyypillisiä, mutta ylläpidossa toiminnallisuudet ovat usein vielä pienempiä ja sijoittuvat eri puolille käyttöjärjestelmää. Lisättäessä näitä yksittäisiä toiminnallisuuksia, järjestelmän käytettävyys kärsii helposti yhtenäisen kokonaisnäkemyksen puutteesta. Lárusdóttir ym haastattelivat julkaisuaan varten UX-asiantuntijoita ja toteavat, että kokonaiskuva käyttäjäkokemuksesta usein puuttuu scrum projektista.(Lárusdóttir, Cajander and Gulliksen, no date)⁠ Kokonaisvision säilyttäminen on siis erittäin tärkeää. Memmelin ym mukaan iteratiivinen suunnittelu voi johtaa käyttöliittymään, josta puuttuu yhdenmukaisuus (inconsistency) ja käyttöliittymästä puuttuu yhdenmukainen käsitteellinen, navigationaalinen ja sisällöllinen malli. (Memmel, Gundelsweiler and Reiterer, no date)⁠
Useimmissa Dahlin (2012) tutkimissa julkaisuissa ratkaisuksi esitetään jossain muodossa etukäteissuunnittelun käyttämistä kokonaiskuvan muodostamiseksi. Tämä ratkaisu ei varsinaisesti toimi ylläpitoprojekteissa.
Toinen ylläpitoprojekteille tyypillinen ominaisuus on, että tehtävä työ jakaantuu etukäteissuunniteltuihin ominaisuuksiin ja osa korjauksiin, jotka vaativat välitöntä huomiota. Tämä ylläpitoprojektien ominaisuus vaikuttaa käyttäjäkokemuksen suunnitteluun vain välillisesti. Korjaukset, jotka vaativat välitöntä huomiota eivät yleensä vaikuta käyttöliittymään, vaan ne ovat tilanteita, joissa sovellus ei toimi odotetusti. Käytettävyyteen vaikuttava työ tehdään siis etukäteen suunnitelluissa muutoksissa. Käytettävyyteen siis vaikuttaa lähinnä se suhde, jolla sovellukseen tehdään suunniteltuja muutoksia ja korjataan virheitä. Myöskään se, että kiireelliset tehtävät keskeyttävät muiden tehtävien toteuttamisen ja saattavat estää ominaisuuksien toimittamisen suunnitellulla sprintillä, ei vaikuta suoraan UX-asiantuntijan työhön.
Kuudes ylläpidolle tyypillinen asia oli, että vaadittavan testaamisen määrä pitää sopeuttaa tehtävän työn laajuuteen ja testauksen tulisi keskittyä vain tehtyyn muutokseen. Tämä on toisaalta ristiriitaista, koska käyttäjät eivät käytä ohjelmistosta tiettyjä toiminnallisuuksia, vaan käyttäjät käyttävät koko sovellusta.
Samoin kuin kehittäjät, UX-suunnittelijat joutuvat tasapainottelemaan useiden eri tuotteiden kehittämisen välillä. UX-suunnittelijoiden kohdalla tämä ei ole totta pelkästään ylläpitoprojekteissa, vaan UX-suunnittelija on hyvin tyypillisesti useammassa kuin yhdessä projektissa. Leppänen (2016) haastatteli opinnäytetyössään suomalaisia UX-asiantuntijoita ja nämä oli allokoitu keskimäärin kahdesta kolmeen projektiin. Ylläpitoprojekteissa UX-asiantuntijoita käytetään tällä hetkellä vielä harvoin (suullinen lähde). UX-asiantuntijoiden täytyy vaihtaa kontekstia kuten useissa projekteissa oleva kehittäjä.

Websovellusten käytettävyyden arvioiminen
Websovelluksen käyttöliittymä tulisi suunnitella niin, että se tukee käyttäjiä ymmärtämään missä sovelluksen ydinasiat sijaitsevat. Koko websovelluksen suunnittelussa tulisi lähteä liikkeelle siitä, että selvitetään sovelluksen tulevat ydinkäsitteet, jotka muodostavat sovelluksen selkärangan ja palvelevat parhaiten käyttäjän tiedontarvetta. Materan mukaan käyttöliittymän sisältö organisoidaan alueiksi, jotka vastaavat tiettyä ydinkäsitettä. Matera esittää, että näiden alueiden tulee olla saavutettavissa käyttämällä navigaatiorakenteita, jotka ovat näkyvissä joka sivulla. Tietyn alueen sisällä voidaan vielä määritellä tärkeimmät osa-alueet, jotka näytetään kaikissa alueen näkymissä lokaalissa navigaatiopalkissa. Tärkeimpien alueiden ja osa-alueiden poimiminen navigaatiopalkkeihin tukee opittavuutta ja muistettavuutta, koska linkit tarjoavat käyttäjälle tavan hahmottaa tarjolla olevat sisällöt. (Matera 2006)
Käytettävyyden arvioinnissa arvioidaan sovelluksen toiminnallisuutta, tarkastellaan sovelluksen käyttöliittymän vaikutusta käyttäjään ja identifioidaan ongelmat, joita käyttäjillä on, kun he käyttävät sovellusta (Matera 2006). Riippuen siitä, että missä vaiheessa arviointia tehdä, arviointi voi olla joko formatiivista tai kokoava (summaratiivinen) arviointi, joka tehdään sen jälkeen kun tuote on kehitetty tai prototyyppi on valmis. Kokoavaa arviointia voidaan käyttää selvittämään mitä vaikeuksia käyttäjillä on. kun he käyttävät sovellusta. Tätä tietoa voidaan käyttää sitten tuotteen parantamiseen. Suurin osa tehtävästä käytettävyyden arvioinnista tehdään manuaalisesti, mutta käytössä on myös automatisoituja tai osittain automatisoituja tekniikoita.
Websovellusten käytettävyysarvioinnissa käytettävät menetelmät jaetaan lähdekirjallisuudessa eri tavoin. Käytettävyystestauksen menetelmät kuitenkin jaetaan tyypillisesti käyttäjätestaus-menetelmiin ja asiantuntijan tekemiin katselmointeihin. Käyttäjätestaus-menetelmät pohjautuvat siihen, että testauksessa käytetään hyväksi sovelluksen oikeita käyttäjiä. Katselmoinneissa sen sijaan käytettävyysasiantuntija tuottaa tiedon oman asiantuntemuksensa ja katselmointeja varten luotujen menetelmien pohjalta. Katselmoinneissa käytetään tyypillisesti apuna tarkoitusta varten luotuja ohjeistoja, joiden sisältö voi on usein suunniteltu tietyntyyppisiä sovelluksia varten. Sekä käyttäjätestastausmenetelmissä, että katselmoinneissa on omat etunsa ja haittansa. Usein arvioitaessa sovelluksen käytettävyyttä, käytetäänkin useita erilaisia menetelmiä. Käyttäjätestaus-menetelmät ovat tyypillisesti raskaampia kuin asiantuntijan suorittamat testausmenetelmät. Oikeita käyttäjiä voi olla vaikea saada värvättyä testihenkilöiksi. Lisäksi käyttäjätestauksessa tulee miettiä tarkoin, että saadaan testeihin mukaan sellaisia käyttäjiä kuin tarvitaan. Esimerkiksi, jos halutaan läpileikkaus sovelluksen käytettävyydestä erilaisilla käyttäjillä, tulee olla tiedossa, että millaisia käyttäjäryhmiä tuotteella on ja saada testeihin sopiva, heterogeeninen joukko testaajia. Kuitenkin asiantuntijan tekemän katselmoinnin laatu riippuu asiantuntijan ymmärryksestä käyttäjien tehtävistä ja tarpeista, sekä käytetyn menetelmän laadusta. (Fernandez 2011)
User testing provides reliable evaluations, because its results are based on user samples representative of the population of real users. It helps evalua-tors overcome problems, such as lack of precision of predictive models whenever the application domain is not supported by a strong and detailed theory. User testing, however, has a number of drawbacks. The first is the difficulty to select a sample representative of the population of real users, since the identification of such a population is sometimes not straightfor-ward. A sample that does not represent the correct population provides re-sults unlikely to be of use. The second drawback is that it can be difficult to train users, within a limited amount of time, to master advanced features of a Web application. This can lead to shallow conclusions, in most cases only related to the simple application features. The third drawback is that the limited amount of time available for user tests makes it difficult to mimic real usage scenarios. Such scenarios require the provision of a real environment where the application is to be used, and also the motivations and the goals that users may have in real-life situations [37].Matera
Fernandez ym tutkivat katsausartikkelissaan websovellusten testaamiseen käytettyjä käytettävyyden arviointimenetelmiä. Ne menetelmät, joita he havaitsivat, että oli käytetty on koottiin tähän työhön taulukkoon PIIP. Fernandez ym. jakavat testausmenetelmät edelleen seuraavasti (Fernandez 2011)(Nagpal 2016):
1) varsinaiset käyttäjätestit, joissa on käyttäjä, joka käyttää käyttöliittymää ja arvioija, joka tarkkailee käyttäjän toimintaa. Tähän luokkaan Fernandez ym. kategorisoivat myös lokitiedostoihin perustuvan analyysin
2) kyselymenetelmiin, joissa kerätään tietoa ihmisten mieltymyksistä tai tuntemuksista. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi fokusryhmät, erilaiset haastattelut tai kyselyt.
3) Katselmointeihin, joissa asiantuntija etsii mahdollisia käytettävyysongelmia käyttäen apunaan valittuja kriteereitä.
4) Analyyttiset mallinnusmenetelmät, joissa käytettävyyttä tutkitaan luomalla sovelluksesta malli. Malleissa voidaan mallintaa sitä, kuinka käyttäjä suorittaa tehtäviä käyttöliittymässä, sitä mitä käyttäjä tietää tai niillä voidaan mallintaa käyttöliittymää. Luotua mallia käyttäen asiantuntija pystyy mittaamaan yksittäisiä käytettävyystekijöitä sovelluksesta, kuten esimerkiksi kuinka monimutkainen sovelluksen rakenne on. Laskemalla yhteen nämä yksittäiset tekijät eri painotuksilla, pystytään ennustamaan sovelluksen käytettävyyttä.
5) Simulaatiomenetelmät, joissa käytetään simulaatiota, joka simuloi käyttäjän vuorovaikutusta algoritmin avulla tai käytöstä saatujen tietojen perusteella.
Taulukko: Websovellusten käytettävyyden arvioinnissa käytetyt menetelmät (Fernandez 2011)

Lähteet: Nielsen 1990, Matara 2006 ja http://www.userfocus.co.uk/articles/expertreviews.html

Vaikka iteratiivisuus on yksi ketterän kehityksen peruspilareista, kehityksestä tulee hyvin helposti vain inkrementaalista.
Toi

Lárusdóttirin mukaan kehittäjä voi kokea olevansa vastuussa tietyn ohjelmiston osan toimittamisesta, mutta kehittäjä ei tunne välttämättä olevansa vastuussa koko järjestelmän käyttökokemuksesta.

Samankaltainen kehitys näkyy ohjelmistotuotannon prosessimallien kanssa. Roycen vesiputousmallissa koko ylläpitovaihe oli pelkistetty vesiputousmallin yhdeksi viimeiseksi vaiheeksi. Myöhemmin ylläpitovaihe on ymmärretty erottaa omaksi kokonaisuudekseen ja on alettu tutkia tarkemmin

The top three challenges in agile UX work included managing the big picture of
the project, changing the UX team’s way of working from traditional waterfall
practices to agile practices, and proper timing of UX work in agile process. Other
major challenges were lack of cooperation between different roles, and being able to
understand user needs and fulfilling them by the software (Kuusinen)

Typically thorough usability evaluation is conducted as seldom as twice a year,
often by contracting an external usability expert despite of being highly rated by IT
professionals as a value adding activity [14].
(Larusdottir Continuous)
emember KISS (38)– resist the urge to add features, such as help
messages and explanations, in response to testers’ comments. Instead try to remove features that might have confused or distracted the users. If possible, simplify the navigation using the appropriate patterns downstream from this one.(https://pdfs.semanticscholar.org/a122/bf820ab58f642dfa9d067b8107104f783dc8.pdf)

/*Usein kehittäjän, joka näkee konepellin alla toimivat syy ja seuraus -suhteet, voi olla vaikea ymmärtää käyttäjän näkemystä asiasta. */

Abrahamsson, P. et al. (2002) ‘Agile software development methods: Review and analysis’, VTT Publications, (478), pp. 3–107. doi: 10.1076/csed.12.3.167.8613.
Agarwal, M., Tech, M. and Majumdar, R. (2013) ‘Software Maintainability and Usability in Agile Environment’, International Journal of Computer Applications, 68(4), pp. 975–8887. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/2a88/0b5d8e675e429534aadfabac86bbd42c10cd.pdf (Accessed: 21 August 2017).
Ardito, C. et al. (2017) ‘Integrating a SCRUM-Based Process with Human Centred Design: An Experience from an Action Research Study’, in 2017 IEEE/ACM 5th International Workshop on Conducting Empirical Studies in Industry (CESI). IEEE, pp. 2–8. doi: 10.1109/CESI.2017.7.
Beck, K. et al. (2001) Agile Manifesto (2001). Manifesto for Agile Software Development. Available at: http://agilemanifesto.org/ (Accessed: 20 May 2017).
Bennett, K. H. and Rajlich, V. T. V. T. (2000) ‘Software maintenance and evolution: a roadmap’, Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering, 225, pp. 73–87. doi: 10.1145/336512.336534.
Brhel, M. et al. (2015a) ‘Exploring principles of user-centered agile software development: A literature review’, Information and Software Technology, 61, pp. 163–181. doi: 10.1016/j.infsof.2015.01.004.
Brhel, M. et al. (2015b) ‘Exploring principles of user-centered agile software development: A literature review’, Information and Software Technology, 61, pp. 163–181. doi: 10.1016/j.infsof.2015.01.004.
Düchting, M., Zimmermann, D. and Nebe, K. (2007) ‘Incorporating User Centered Requirement Engineering into Agile Software Development’, in Human-Computer Interaction. Interaction Design and Usability. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 58–67. doi: 10.1007/978-3-540-73105-4_7.
Endsley, M. R. (2016) Designing for Situation Awareness: An Approach to User-Centered Design, Second Edition. 2nd edn, Design. 2nd edn. CRC Press. doi: 10.1201/9780203485088.
Fox, D., Sillito, J. and Maurer, F. (2008) ‘Agile Methods and User-Centered Design: How These Two Methodologies are Being Successfully Integrated in Industry’, in Agile 2008 Conference. IEEE, pp. 63–72. doi: 10.1109/Agile.2008.78.
Futurice (2012) Defining our brand of agile maintenance — Futurice. Available at: http://futurice.com/blog/defining-our-brand-of-agile-maintenance (Accessed: 28 July 2017).
Govindaraj (2010) How agile teams handle maintenance work, Tools For Agile Blog. Available at: http://toolsforagile.com/blog/archives/390/how-agile-teams-handle-maintenance-work (Accessed: 28 July 2017).
Grudin, J. (2012) ‘A Moving Target — The Evolution of Human-Computer Interaction’, pp. 1–40.
Haikala, I. and Märijärvi, J. (2004) ‘Ohjelmistotuotanto ’. Helsinki : Talentum . Available at: http://tut.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwdV1LC8IwDA66Xbw5VJwP8A8oXXWPHkV8MFAvgo_L6FyHiszL_P8mm0PxcSm0oQSakKRpvwRgyAes_2ETSPLWERXaCyWLUPBOFEZ4mbZcOWQipPTH9sCXO9v3vf2zdjRBY9J7OojPSSJxLLAHuEZJOYveGO0y6HzkMtRnfeyv5gQ6F-iRqG4X43mBndcc_UdaoPk.
Haikala, I. and Mikkonen, T. (2011) Ohjelmistotuotannon käytännöt. 12. uud . Helsinki: Talentum.
Hanssen, G. K. et al. (2009) ‘Maintenance and Agile Development: Challenges, Opportunities and Future Directions’, (1), pp. 487–490.
Heeager, L. T. and Rose, J. (2015) ‘Optimising agile development practices for the maintenance operation: nine heuristics’, Empirical Software Engineering, 20(6), pp. 1762–1784. doi: 10.1007/s10664-014-9335-7.
Hiren, D. (2016) The Three Pillars of Empiricism (Scrum) | Scrum.org. Available at: https://www.scrum.org/resources/blog/three-pillars-empiricism-scrum (Accessed: 28 July 2017).
Jokela, T. et al. (2003) ‘The Standard of User-Centered Design and the Standard Definition of Usability : Analyzing ISO 13407 against ISO 9241-11’, Design, 46, pp. 53–60. doi: 10.1145/944519.944525.
Junio, G. A. et al. (2011) ‘On the Benefits of Planning and Grouping Software Maintenance Requests’, in 2011 15th European Conference on Software Maintenance and Reengineering. IEEE, pp. 55–64. doi: 10.1109/CSMR.2011.10.
Kitchenham, B. A. et al. (1999) ‘Towards an ontology of software maintenance’, Journal of Software Maintenance: Research and Practice, 11(6), pp. 365–389. doi: 10.1002/(SICI)1096-908X(199911/12)11:6<365::AID-SMR200>3.0.CO;2-W.
Kujala, S. et al. (2011) ‘Identifying hedonic factors in long-term user experience’, in Proceedings of the 2011 Conference on Designing Pleasurable Products and Interfaces (DPPI ’11), p. 17:1-17:8. doi: 10.1145/2347504.2347523.
Kuusinen, K. (2015) Integrating UX Work in Agile Enterprise Software Development . Tampere University of Technology U6 - ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.title=Integrating+UX+Work+in+Agile+Enterprise+S. Available at: http://utafi.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwrZ09T8MwEIYt2i5sIEB8FMkjDNcmje2kEgsqrUBiQCoVbNY5sVEEhKptBH-E_8s5JTRi7mRP9mNbPp-t986MRYNeAP9sQhYHyhjMbIipz5mFKnAiFiZ0MbogrX5SuEkenuRo5kWW33VozKoke5Qve1T2aK7XLmnfFv1541GrX2dWIGMP5Rd4RRPkBeALbSywa.
Larman, C. and Basili, V. R. (2003) ‘Iterative and Incremental Development: A Brief history’. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/f9b3/ca89c69bacfade039c8be40762c6857bda11.pdf (Accessed: 16 May 2018).
Larman, C. and Craig (2004) Agile and iterative development : a manager’s guide. Addison-Wesley. Available at: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=861501 (Accessed: 7 August 2017).
Lárusdóttir, M. K., Cajander, Å. and Gulliksen, J. (no date) ‘The Big Picture of UX is Missing in Scrum Projects’. Available at: https://pdfs.semanticscholar.org/755d/48e34d983290c75ec243b457ebbbbe43ee40.pdf?_ga=2.116195845.2024538866.1503395923-1308877459.1503395923 (Accessed: 22 August 2017).
Lee, J. C., McCrickard, D. S. and Stevens, K. T. (2009) ‘Examining the Foundations of Agile Usability with eXtreme Scenario-Based Design’, in 2009 Agile Conference. IEEE, pp. 3–10. doi: 10.1109/AGILE.2009.30.
Lehman, M. M. et al. (1997) ‘Metrics and laws of software evolution - The nineties view’, Fourth International Software Metrics Symposium, Proceedings, pp. 20–32. doi: 10.1109/METRIC.1997.637156.
Leppänen, T. (2016) ‘Tiia leppänen hyviä käytäntöjä käyttäjäkeskeisen suunnittelun integroimiseksi ketteriin ohjelmistokehitysprojekteihin’.
McCauley, R. and Renée (2001) ‘Agile development methods poised to upset status quo’, ACM SIGCSE Bulletin. ACM, 33(4), p. 14. doi: 10.1145/572139.572150.
Memmel, T., Gundelsweiler, F. and Reiterer, H. (no date) ‘Agile Human-Centered Software Engineering’. Available at: http://delivery.acm.org/10.1145/1540000/1531317/p167-memmel.pdf?ip=130.230.89.25&id=1531317&acc=ACTIVE SERVICE&key=74A0E95D84AAE420.8CAACA10A81E6DB1.4D4702B0C3E38B35.4D4702B0C3E38B35&CFID=965934840&CFTOKEN=63410259&__acm__=1501654173_ecaf3c7a7c5485aac465c (Accessed: 2 August 2017).
Miller, L. (no date) ‘Case study of customer input for a successful product’, in Agile Development Conference (ADC’05). IEEE Comput. Soc, pp. 225–234. doi: 10.1109/ADC.2005.16.
Omanovic, S. and Buza, E. (2013) ‘Importance of stable velocity in agile maintenance’, in 2013 24th International Conference on Information, Communication and Automation Technologies, ICAT 2013. doi: 10.1109/ICAT.2013.6684044.
Poole, C. and Huisman, J. W. (2001) ‘Using extreme programming in a maintenance environment’, IEEE Software. Los Alamitos: IEEE, 18(6), pp. 42–50. doi: 10.1109/52.965801.
Prochazka, J. (2011) Information Systems Development. Edited by J. Pokorny et al. New York, NY: Springer New York. doi: 10.1007/978-1-4419-9790-6.
Royce, D. W. W. (1970) ‘Managing the Development of large Software Systems’, Ieee Wescon, (August), pp. 1–9.
Scrum.org (2017) What is a Scrum Master? Available at: https://www.scrum.org/resources/what-is-a-scrum-master (Accessed: 28 July 2017).
Scrum Guides.org (2016) Scrum Guide | Scrum Guides. Available at: http://www.scrumguides.org/scrum-guide.html (Accessed: 28 July 2017).
Da Silva, T. S. (2012) ‘A FRAMEWORK FOR INTEGRATING INTERACTION DESIGN AND AGILE METHODS’. Available at: http://ase.cpsc.ucalgary.ca/uploads/Publications/Tiago_Dissertation.pdf (Accessed: 6 August 2017).
Svensson, H. and Host, M. (2005) ‘Introducing an agile process in a software maintenance and evolution organization BT - Ninth European Conference on Software Maintenance and Reengineering, CSMR 2005, March 21, 2005 - March 23, 2005’, pp. 256–264. doi: 10.1109/CSMR.2005.33.
Sy, D. (2007) ‘Adapting Usability Investigations for Agile User-Centered Design’, Journal of Usability Studies, 2(3), pp. 112–132. Available at: http://delivery.acm.org/10.1145/2840000/2835549/p112-sy.pdf?ip=130.230.89.38&id=2835549&acc=ACTIVE SERVICE&key=74A0E95D84AAE420.8CAACA10A81E6DB1.4D4702B0C3E38B35.4D4702B0C3E38B35&CFID=965934840&CFTOKEN=63410259&__acm__=1502012613_750c2e2edccaf1d964c513a7f (Accessed: 6 August 2017).
Tripathy, P. and Naik, K. (2015) ‘Software evolution and maintenance: a practitioner’s approach ’. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons Inc . Available at: http://tut.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwjV3JTsMwELVYDiAhlVWsIuLeyrHHcXJGVKgS4kDFdqm8SqilhyYFPp-xmzQsBzg6GmUZ2ZPnkd97hHDWo90fNcEpzkFboJopmRtGvTSgJKKJwAyNFpIPz-zmUQwG-VO7bwyHLAPYLBl8yFi3g8BDpHjVfK6MSxaovkEVJfJJhm2HhUPOo68ThaARg_WaRq-gNEf.
Zimmermann, D. and Grötzbach, L. (2007) ‘A Requirement Engineering Approach to User Centered Design’, in Human-Computer Interaction. Interaction Design and Usability. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 360–369. doi: 10.1007/978-3-540-73105-4_40.